Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 17 | Cadastramento de fornecedores | C | B | B | 1 |
| 3 | Inclusão de item no sistema | C | B | B | 1 |
| 5 | Gerar um pedido | C | B | B | 1 |
| 10 | Indicador de estoque baixo | C | B | B | 1 |
| 16 | Cadastramento de clientes | C | B | B | 1 |
| 12 | Backup do sistema | C | A | A | 1 |
| 4 | Exclusão de item no sistema | I | A | M | 2 |
| 7 | Fechamento de pedido | I | B | M | 2 |
| 13 | Cancelar um pedido | I | M | A | 2 |
| 9 | Atualização de status | I | M | A | 2 |
| 6 | Despacho de mercadoria | I | B | B | 2 |
| 8 | Histórico de vendas | I | A | A | 3 |
| 15 | Gestão de devolução | I | M | M | 3 |
| 11 | Notificação de data | U | B | B | 3 |
| 14 | Armazenamento de Pop | U | B | B | 3 |
| 1 | Controle de acesso | U | A | B | 3 |
| 2 | Consulta geral do sistema | U | A | B | 3 |
|  |  |  |  |  |  |

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).